к Муниципальной программе «Энергосбережения и

 повышения энергетической эффективности

 в Заринском районе»

 на 2021-2025 годы

 **Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы на 31 декабря 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора(показателя) | Ед. имз.  | План на отчетный период | Факт за отчетный период | Выполнение годового плана в % | Полученный результат и эффективность реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий. | процент | 92 | 93 | 98,9 |  |
| 2 | Увеличение доли объема расчетов за ТЭР с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования. | процент | 68 | 78 | 114,7 |  |
| 3 | Повышение устойчивости и надежности объектов водо- и теплоснабжения (снижение количества аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы). | ситуаций | 148 | 153 | 96,7 |  |

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета строительства и ЖКХ Д.В. Коваленко

 к Муниципальной программе «Энергосбережения и

 повышения энергетической эффективности

 в Заринском районе»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Заринском районе»**

**на 2021 - 2025 годы**

| № п/п | Наименованиецели, задачи и мероприятия | Срокреализации | Участникпрограммы | Сумма расходов, тыс.руб. | Источникифинансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 1 квартал  | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Всего на реализацию** **муниципальной программы** | Х | Х | **573,8** |  | **43,0** |  | 482,8 | **525,8** | **Всего,****в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 370,0 |  | 0,0 |  | 366,3 | 366,3 | краевой бюджет |
| 203,8 |  | 43,0 |  | 116,5 | 159,5 | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | **Цель 1**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях на территории Заринского района | 2021 - 2025 | Х | **573,8** |  | **43,0** |  | 482,8 | **525,8** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 370,0 |  | 0,0 |  | 366,3 | **366,3** | краевой бюджет |
| 203,8 |  | 43,0 |  | 116,5 | **159,5** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 3 | **Задача 1.1**Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры | 2021 - 2025 | Х | **525,8** |  | **43,0** |  | 482,8 | **525,8** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 370,0 |  | 0,0 |  | 366,3 | **366,3** | краевой бюджет |
| 153,8 |  | 43,0 |  | 116,5 | **159,5** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 5 | **Мероприятие 1.1.1**Модернизация и капитальный ремонт котлов в котельных, обслуживающих жилой фонд с установкой высокопроизводительного котельного оборудования | 2021 - 2025 | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района, администрации сельсоветов, МУП «Тепло» | **373,8** |  | **0,0** |  | 370,0 | **370,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 370,0 |  | 0,0 |  | 366,3 | **366,3** | краевой бюджет |
| 3,8 |  | 0,0 |  | 3,7 | **3,7** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 7 | **Мероприятие 1.1.2**Прокладка новых и капитальный ремонт существующих тепловых сетей с использованием труб с улучшенной тепловой изоляцией (пенополиуретановая и т.п.) | 2021 - 2025 | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | **00,0** |  | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 8 | **Мероприятие 1.1.3**Прокладка новых или капитальный ремонт действующих водопроводных сетей с использованием труб с внутренними покрытиями | 2021 - 2025 | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | **0,0** |  | **43,0** |  | 112,8 | **155,8** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 0,0 |  | 43,0 |  | 112,80 | **155,8** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 9 | **Мероприятие 1.1.4**Капитальный ремонт и (или) техническое перевооружение водозаборных узлов |  | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района, организации-подрядчики | 00,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 00,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
|  | **Мероприятие 1.1.5**Подготовка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, иных согласительных процедур по капитальному ремонту тепло-, водоснабжения |  | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района, администрации сельсоветов Заринского района | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
|  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
|  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
|  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
|  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 9 | **Задача 2.1** | 2021 - 2025 | Х | **50,0** |  | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 10 | **Мероприятие 2.1.1**Ремонт и утепление кровли и фасадов объектов соцкультбыта, утепление межпанельных швов многоквартирных домов | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Заринского района Администрации сельсоветов Заринского района | **00,0** |  | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 00,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 11 | **Мероприятие 2.1.2**Установка внутридомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах  | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, Администрации сельсоветов Заринского района | **00,0** |  | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 00,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 12 | **Мероприятие 2.1.3**Проведение разъяснительно-воспитательной работы с населением района о важности и необходимости энергосбережения (замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы) | 2021 - 2025 | Администрации сельсоветов Заринского района | Финансирование осуществляется по смете администраций сельсоветов Заринского района  |
| 13 | **Мероприятие 2.1.4**Модернизация и ремонт систем электро-, тепло- и водоснабжения помещений маневренного жилищного фонда Заринского района | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Заринского района Администрации сельсоветов Заринского района | **50,0** |  | **00,0** |  | **0,0** | **0,0** | **Всего,** **в т.ч.** |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 50,0 |  | 00,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета строительства и ЖКХ Д.В. Коваленко