АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2025 											     № 968

Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 53 Устава муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края, постановлением Администрации Заринского района от 26.12.2022 № 979 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заринского района Алтайского края» Администрация Заринского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.»

# 2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Заринского района и разместить на официальном сайте Администрации Заринского района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела информатизации Гнидина В.В.

Глава района                                                                                    С.Е. Полякова

Приложение

к постановлению Администрации

Заринского района

от 12.12.2025 г. № 968

Муниципальная программа

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.»

| 1. | Ответственный исполнитель программы | Администрация Заринского района Алтайского края |
| --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители программы | Отсутствуют |
| 3. | Участники программы | Администрация Заринского района Алтайского края |
| 4. | Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| 5. | Цели программы | Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Заринского района, обеспечение ее надежного функционирования |
| 6. | Задачи программы | - Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления; - Совершенствование систем защиты информации и персональных данных; - Техническое сопровождение и обслуживание. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели программы | - Снизить долю компьютерной и офисной техники в органах местного самоуправления Заринского района старше 8 лет; - Повысить долю рабочих мест, защищенная сертифицированным отече-ственным антивирусным программным обеспечением; - Повысить долю рабочих мест, установленным сертифицированным отече-ственным антивирусным программным обеспечением; - Поддержание информационно-коммуни-кационной инфраструктуры путем технического сопровождения и обслуживания. |
| 8. | Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2026 года по 2030 год включительно. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют |
| 9. | Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муници-пальной программы составит 18315,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 18315,5 тыс. рублей. 2026 год: Итого 3000 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3000 тыс. руб. 2027 год: Итого 3300 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3300тыс. руб. 2028 год: Итого 3630 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3600 тыс. руб. 2029 год: Итого 3993,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3993,1 тыс. руб. 2030 год: Итого 4392,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 4392,4 тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Заринского районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| 10. | Ожидаемые результаты программы | - Уменьшение доли компьютерной и офисной техники в органах местного самоуправления Заринского района старше 8 лет до 10%; - Увеличение доли рабочих мест, защищенная сертифицированным отечествен-ным антивирусным программным обеспечением до 100%; - Увеличение доли рабочих мест, защищенная сертифицированным отечествен-ным программным обеспечением до 100%; - Увеличение доли технического сопровож-дения и обслуживания до 100%. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Информационные технологии играют важную роль в повседневной работе структурных подразделений администрации и других органов местного самоуправления Заринского района (далее – ОМСУ) в процессе взаимодействия с гражданами. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, развитие электронных форм их предоставления, выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации требует формирования современной, надёжной и защищённой информационно-технологической инфраструктуры.

Настоящая муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.» направленной на формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления.

В настоящее время в ОМСУ района сохраняется значительная доля компьютерной техники, срок эксплуатации которой превышает пять лет и более. Такая техника не соответствует современным требованиям, предъявляемым к скорости обработки информации, работе с государственными информационными системами и электронными сервисами. Отсутствие достаточного объёма вычислительных ресурсов замедляют выполнение задач и негативно сказываются на сроках обработки документов.

Сложившаяся ситуация также усугубляется недостаточной пропускной способностью локальной сети. Сетевое оборудование не рассчитано на одновременную работу большого числа пользователей с современными информационными ресурсами, что вызывает затруднения при передаче данных.

Вопрос обеспечения информационной безопасности также остаётся актуальным. В настоящее время в органах местного самоуправления района отсутствует единая централизованная система защиты информации. Не во всех автоматизированных рабочих местах установлены антивирусные средства, отсутствуют межсетевые экраны и другие компоненты защиты от несанкционированного доступа. Это затрудняет выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов в части защиты конфиденциальной информации.

Отдельной проблемой является накопление устаревшей компьютерной и оргтехники, не подлежащей дальнейшему использованию. Утилизация такой техники возможна только при участии специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Приказа Минприроды России от 25.03.2015 № 399.

Обслуживание компьютерной и оргтехники в ряде случаев требует привлечения сторонних специалистов. Штатные сотрудники отдела информатизации выполняют работы по текущему сопровождению, но для диагностики сложных неисправностей и ремонта электронных компонентов необходимо привлечение внешних организаций. Отсутствие договоров на техническое обслуживание и регламентных работ приводит к увеличению сроков восстановления оборудования и снижает его надёжность.

Таким образом, развитие информационных технологий и повышение эффективности работы органов местного самоуправления Заринского района требует комплексной модернизации имеющейся инфраструктуры, обеспечения её надёжной работы, соответствия современным требованиям и нормативным правовым актам в сфере защиты информации и цифровизации государственных услуг.

Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.» реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края, а также с учётом приоритетных направлений развития цифровой среды в органах местного самоуправления. Нормативно-правовую базу, на основании которой осуществляется реализация Программы, составляют:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»;

Соглашение от 20.08.2024 № ОК-П13-294600 между Правительством Алтайского края и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Постановление Администрации Заринского района от 26.12.2022 № 979 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заринского района Алтайского края» Администрация Заринского района Алтайского края».

3. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели   и   задачи, писание   основных   ожидаемых   конечных   результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.

### Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Заринского района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества.

### Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение надёжного функционирования и комплексной модернизации информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Заринского района, создание условий для эффективного управления и предоставления муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение данной цели предусматривается за счёт последовательного обновления вычислительной и сетевой техники, повышения уровня информационной безопасности, внедрения современных средств связи, развития электронной инфраструктуры взаимодействия с гражданами.

Задачи муниципальной программы

- Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- Совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- Техническое сопровождение и обслуживание.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы на 2026 -2030 годы предполагается:

- Снизить долю компьютерной и офисной техники в органах местного самоуправления Заринского района старше 8 лет;

- Повысить долю рабочих мест, защищенная сертифицированным отечественным антивирусным программным обеспечением;

- Повысить долю рабочих мест, установленным сертифицированным отечественным антивирусным программным обеспечением;

- Поддержание информационно-коммуникационной инфраструктуры путем технического сопровождения и обслуживания.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля компьютерной и офисной техники в органах местного самоуправления Заринского района старше 8 лет | % | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 2. | Доля рабочих мест, защищенным сертифицированным отечественным антивирусным программным обеспечением | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3. | Доля рабочих мест, установленным сертифицированным отечественным программным обеспечением | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4. | Доля технического сопровождения и обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на поэтапную модернизацию информационной инфраструктуры органов местного самоуправления Заринского района. Основной целью данных мероприятий является обеспечение надежной, современной и безопасной информационно-коммуникационной среды, способствующей более эффективному исполнению полномочий ОМСУ и оказанию муниципальных услуг в электронном виде.

Реализация программы позволит обеспечить единый технический и программный уровень автоматизированных рабочих мест (АРМ), повысить защищённость персональных данных, создать условия для отказа от морально устаревших решений.

Мероприятия программы предусматривают как частичную модернизацию оборудования, так и полную замену рабочих мест, не подлежащих модернизации. Параллельно с этим проводится обновление сетевого оборудования, установка современных многофункциональных устройств, внедрение программного обеспечения по защите информации, а также утилизация неиспользуемой техники.

Решение задач муниципальной программы позволит ОМСУ района повысить оперативность анализа информации, качество работы цифровых сервисов, обеспечить техническую поддержку и устойчивую работу всех автоматизированных рабочих мест.

Выделенные направления реализации мероприятий структурированы по блокам, что позволит обеспечить чёткую организацию и контроль за их выполнением в течение всего периода действия программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1 к муниципальной программе.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 18315,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: – местного бюджета – 18315,5 тыс. рублей.

2026 год: - 3000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3000 тыс. руб.

2027 год: - 3300 тыс. руб.,

в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3300тыс. руб.

2028 год: - 3630 тыс. руб.,

в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3600 тыс. руб.

2029 год: - 3993,1 тыс. руб.,

в том числе за счет средств: – местного бюджета – 3993,1 тыс. руб.

2030 год: - 4392,4 тыс. руб.,

в том числе за счет средств: – местного бюджета – 4392,4 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Заринского районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2025 года, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Всего финансовых затрат | 18315,5 | 3000 | 3300 | 3630 | 3993,1 | 4392,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 18315,5 | 3000 | 3300 | 3630 | 3993,1 | 4392,4 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 18315,5 | 3000 | 3300 | 3630 | 3993,1 | 4392,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом организационных и финансовых рисков, способных повлиять на сроки и объём выполнения запланированных мероприятий.

К основным рискам относятся:

- Срыв сроков поставки оборудования и выполнения работ, вызванный нарушениями обязательств подрядными организациями по муниципальным контрактам;

- Сокращение или задержка финансирования по причине перераспределения бюджетных ассигнований либо корректировки приоритетов муниципального бюджета;

- Организационные риски, связанные с необходимостью перенастройки ит-среды, обучением сотрудников новым технологиям;

- Технические риски, включая возможность несоответствия оборудования заявленным характеристикам, несовместимость с имеющимся программным обеспечением и непредвиденные поломки.

Для минимизации влияния указанных рисков в рамках программы предусмотрены следующие меры:

- Заключение контрактов с надёжными поставщиками, имеющими опыт работы с муниципальными заказчиками;

- Предварительное техническое обследование рабочих мест, инвентаризация оборудования и сетевой инфраструктуры;

- Гибкое планирование мероприятий с возможностью корректировки графика и перераспределения средств;

- Сопровождение внедрения новых систем силами отдела информатизации и привлечение внешних специалистов по мере необходимости;

- Регулярный мониторинг реализации программы и оперативная корректировка хода мероприятий.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии с поставленными целями и задачами муниципальной программы сформирован перечень мероприятий.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (1/m) * i=1m(Si),

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

å – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

Mer  =  (1/n) *  j=1n(Rj*100%),

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

å – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким.

## Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень

мероприятий, муниципальной программы

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный район Заринский район Алтайского края на 2026-2030 гг.»

руб.

| № | Наименование цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Всего на реализацию муници-пальной программы | 2026 -2030 гг. | Администрация Заринского района | 3000 | 3300 | 3630 | 3993,1 | 4392,4 | 18315,5 | Местный бюджет |
| 2. | Цель: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Заринского района, обеспечение ее надежного функционирования | 2026 -2030 гг. | Администрация Заринского района | 3000 | 3300 | 3630 | 3993,1 | 4392,4 | 18315,5 | Местный бюджет |
| 3. | Задача 1: Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 1650 | 1815 | 1996,,5 | 2196,2 | 2415,8 | 10073,5 | Местный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.1: приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, оборудования инженерной инфраструктуры | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 1050 | 1155 | 1270,5 | 1397,6 | 1537,3 | 6410,4 | Местный бюджет |
| 5. | Мероприятие 1.2: приобретение комплектующих и расходных материалов для поддержания IT-инфраструктуры в исправном функционирующем состоянии | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 600 | 660 | 726 | 798,6 | 878,5 | 3663,1 | Местный бюджет |
| 6. | Задача 2: Совершенствование систем защиты информации и персональных данных | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 900 | 990 | 1089 | 1197,9 | 1317,7 | 5494,6 | Местный бюджет |
| 7. | Мероприятие 2.1: приобретение антивирусных программных продуктов и отечественного программного обеспечения, сертифицированных ФСТЭК, для обеспечения защиты информации всех компьютеризированных рабочих мест Администрации района | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 900 | 990 | 1089 | 1197,9 | 1317,7 | 5494,6 | Местный бюджет |
| 8. | Задача 3: Техническое сопровож-дение и обслуживание | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 450 | 495 | 544,5 | 599 | 658,9 | 2747,4 | Местный бюджет |
| 9. | Мероприятие 3.1: техническое сопровождение АПКШ Континент, обслужива-ние видео наблюдения, обслу-живание орк.техники | 2026 – 2030 гг. | Администрация Заринского района | 450 | 495 | 544,5 | 599 | 658,9 | 2747,4 | Местный бюджет |