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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2025










    № 893
г. Заринск
	Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2026-2030 годы



В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме постановлением Администрации Заринского района от 26.12.2022 № 979 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заринского района Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Заринский район Алтайского края, в целях создания комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций Заринского района в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам Администрация района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2026-2030 годы согласно приложению.

2. Со дня окончания действия муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2017-2025 годы считать утратившим силу постановление Администрации Заринского района от 25.11.2016 № 904 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2017-2025 годы».

3. Данное постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых актах, разместить на официальном сайте Администрации Заринского района.

4. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам.

Глава района








  С.Е. Полякова 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации Заринского района   

от 25.11.2025 № 893                     


1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

в Заринском районе» на 2026-2030 годы
	1.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Заринского района Алтайского края

	2.
	Соисполнители муниципальной программы
	- комитет Администрации района по образованию и делам молодёжи (далее – комитет по образованию и делам молодёжи);

- межмуниципальный отдел МВД России «Заринский» (далее – МО МВД России «Заринский») (по согласованию);

- территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городе Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском, Тогульском районах (далее – ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах);

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комарская средняя общеобразовательная школа» (далее - МКОУ «Комарская сош»);

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хмелевская средняя общеобразовательная школа» (далее - МКОУ «Хмелевская сош»);

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Стародраченинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МКОУ «Стародраченинская сош»);
- Новокопыловская средняя общеобразовательная школа филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» (далее – Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»);



	3.
	Участники муниципальной программы
	- комитет по образованию и делам молодёжи;

- МКОУ «Комарская сош»;

- МКОУ «Хмелевская сош»;

- МКОУ «Стародраченинская сош»;

- Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»).

	4.
	Цель муниципальной программы
	приведение материально-технического состояния общеобразовательных организаций Заринского района в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам

	6.
	Задача программы
	проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций Заринского района

	7.
	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- доля общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, по отношению к общей численности общеобразовательных организаций - 90%;

- доля отремонтированных общеобразовательных организаций по отношению к общей численности общеобразовательных организаций - 10%

	8.
	Срок и этапы реализации муниципальной программы
	2026-2030 годы

	9.
	Объемы и источники финансирования
	Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 242 181,86 тыс.руб., в том числе:
2026 год – 98 377,87 тыс.руб. общий объем финансирования,  

в том числе: 46 490,5 тыс, руб. за счёт средств федерального бюджета, 49 293,0 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,  2 594,37 тыс руб. за счет средств бюджета муниципального образования Заринский район;;
2027 год – 98 420,91 тыс.руб. общий объем финансирования,  

в том числе: 92 799,05 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,  5 621,86 тыс руб. за счет средств бюджета муниципального образования Заринский район;;
2028 год – 44 383,08 тыс.руб. общий объем финансирования,  

в том числе: 42 163,93 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,  2 219,15 тыс руб. за счет средств бюджета муниципального образования Заринский район;;
2029 год – 500,0 тыс.руб. за счёт средств бюджета муниципального образования Заринский район;
2030 год – 500,0 тыс.руб. за счёт средств бюджета муниципального образования Заринский район;

Объем финансирования за счёт средств краевого бюджета  и бюджета муниципального образования Заринский район подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Заринского районного Совета народных депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования Заринский район на очередной финансовый год.

	10.
	Ожидаемые  результаты  

реализации муниципальной программы
	За период реализации муниципальной программы ожидается:

- увеличение до 30 % доли отремонтированных общеобразовательных организаций;

- снижение до 70 % доли общеобразовательных организаций нуждающихся в капитальном ремонте  


2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Необходимость разработки и последующей реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2026-2030 годы (далее - муниципальная программа) вызвана неудовлетворительным материально-техническим состоянием, несоответствием нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, например, физический износ зданий общеобразовательных организаций в условиях длительной эксплуатации (от 30 до 50 лет) без капитального ремонта очень высок в МКОУ «Комарская сош»,  МКОУ «Хмелевская сош», МКОУ «Стародраченинская сош»,  Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»).

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. 

Анализ состояния показывает, что 70% зданий общеобразовательных организаций района 1960-1980 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует увеличения финансирования для улучшения материально-технического состояния зданий (как на капитальные ремонты, так и на текущие) и также обеспечения безопасности образовательного процесса.

В настоящее время материально-техническое состояние общеобразовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий по причине недостаточного финансирования мероприятий, направленных на повышение безопасности общеобразовательных организаций.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования общеобразовательных организаций устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в некоторых помещениях отдельных общеобразовательных организаций не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетным при распределении бюджетных средств.

3. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,

цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапы её реализации

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по муниципальной программе выступает комитет по образованию и делам молодёжи.  
Основные направления реализации муниципальной программы является - проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Заринском районе, а так же повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии законодательству о контрактной системе.

Цель муниципальной программы - приведение материально-технического состояния общеобразовательных организаций Заринского района в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Муниципальная программа предполагает достижение цели с помощью решения следующей задачи: проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций Заринского района.

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей муниципальной программы.
В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база общеобразовательных организаций, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.

Высокое материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций обусловит повышение качество образования.

Комитет по образованию и делам молодёжи осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации муниципальной программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы ежеквартально в комитет Администрации района по экономике, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет комитет по образованию и делам молодёжи.

За весь период реализации муниципальной программы динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности представлена по годам в следующей таблице:

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

	№ п/п
	Наименование индикатора 

(показателя)
	Ед.

изм.
	значение по годам

	
	
	
	2024

(факт)
	2025

(оценка)
	годы реализации 

муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Доля общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, по отношению к общей численности общеобразовательных организаций, %
	%
	90
	90
	85
	75
	70
	70
	70

	2
	Доля отремонтированных общеобразовательных организаций по отношению к общей численности общеобразовательных организаций, %
	%
	10
	10
	15
	25
	30
	30
	30


Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
Муниципальная программа реализуется в 1 этап сроком с 2026-2030 годы.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
В соответствии с поставленными целью и задачей муниципальной программы сформирован перечень мероприятий. 

Перечень мероприятий муниципальной программы, их ресурсное обеспечение за счет бюджета муниципального образования Заринский район представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной  программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов федерального, краевого и муниципального образования Заринский район. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программы в 2026 – 2030 годах составляет 242 181,86 тыс.руб., в т.ч. по источникам, направлениям, годам представлен в следующей таблице.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс.руб.

	
	в том числе по годам
	Всего

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	11

	Источники
	
	
	
	
	
	

	Всего финансовых затрат
	98 377,87
	98 420,91
	44 383,08
	500,0
	500,0
	242 181,86

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	из бюджета муниципального образования Заринский район
	2 594,37
	5 621,86
	2 219,15
	500,0
	500,0
	11 435,38

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	49 293,0
	92 799,05
	42 163,93
	-
	-
	184 255,98

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	46 490,5
	-
	-
	-
	-
	46 490,5

	из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направления
	
	
	
	
	
	

	1. Капитальные вложения
	98 377,87
	98 420,91
	44 383,08
	500,0
	500,0
	242 181,86

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	 из бюджета муниципального образования Заринский район
	2 594,37
	5 621,86
	2 219,15
	500,0
	500,0
	11 435,38

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	49 293,0
	92 799,05
	42 163,93
	-
	-
	184 255,98

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	46 490,5
	-
	-
	-
	-
	46 490,5

	из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Прочие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	 из бюджета муниципального образования Заринский район
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объем финансирования за счёт бюджета муниципального образования Заринс-кий район подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Заринского районного Совета народных депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования Заринский район на очередной финансовый год.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

 управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации поставленной в муниципальной программе задачи осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных муниципальной программой конечных результатов.  

К рискам относятся:

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к увеличению роста аварийных ситуаций в конструкциях кровли элементов зданий, не выполнение требований санитарных норм и правил.

2. Организационные риски.

Минимизация и преодоление рисков могут быть осуществлены путем укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций, взаимодействия с участниками муниципальной программы, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственного исполнителя и участников муниципальной программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы. 

3. Информационные риски.

Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.  

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы необходимо проведение работы, направленной на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- мониторинг и оценку исполнения индикаторов муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии с поставленными целями и задачами муниципальной программы сформирован перечень мероприятий. 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
                                                                                                                                m
Cel = (1/m) *  (Si),
                                                                                                                                i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:
                                                                                                                           n
Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),
                                                                                                                          j=1
где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;
 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: 
O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким.

Приложение 1 к муниципальной программе 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

в Заринском районе» на 2026-2030 годы
	№ п/п
	Наименование

цели, задачи и мероприятия
	Срок

реализации
	Участник 

муниципальной

программы
	Сумма расходов, тыс. руб.
	Источники

финансирования

	
	
	
	
	2026

год
	2027

год
	2028

год
	2029

год
	2030

год
	Всего 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	14
	15
	

	1
	Всего 

на реализацию

муниципальной программы
	Х
	Х
	98 377,87
	98 420,91
	44 383,08
	500,0
	500,0
	242 181,86
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	46 490,5
	-
	-
	-
	-
	46 490,5
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	49 293,0
	92 799,05
	42 163,93
	-
	-
	184 255,98
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	2 594,37
	5 621,86
	2 219,15
	500,0
	500,0
	11 435,38
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	

	2
	Цель: Приведение материально-технического состояния общеобразовательных организаций Заринского района в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам
	2026-2030
	Х
	98 377,87
	98 420,91
	44 383,08
	500,0
	500,0
	242 181,86
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	46 490,5
	-
	-
	-
	-
	46 490,5
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	49 293,0
	92 799,05
	42 163,93
	-
	-
	184 255,98
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	98 377,87
	98 420,91
	44 383,08
	500,0
	500,0
	242 181,86
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	

	3
	Задача 1.1. 
Проведение капитального ремонта 

общеобразовательных организаций Заринского района
	2026-2030
	- комитет по образованию и делам молодёжи;

- МКОУ «Комарская сош»;

- МКОУ «Хмелевская сош»;

- МКОУ «Стародраченинская сош»;

- Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»).
	98 377,87
	98 420,91
	44 383,08
	500,0
	500,0
	242 181,86
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	46 490,5
	-
	-
	-
	-
	46 490,5
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	49 293,0
	92 799,05
	42 163,93
	-
	-
	184 255,98
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	2 594,37
	5 621,86
	2 219,15
	500,0
	500,0
	11 435,38
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	

	4
	Мероприятие 1.1.1

Проведение капитального ремонта здания школ
	2026-2030
	- комитет по образованию и делам молодёжи;

- МКОУ «Комарская сош»;

- МКОУ «Хмелевская сош»;

- МКОУ «Стародраченинская сош»;

- Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»).
	82 226,43
	83 825,91
	28 948,08
	200,0
	200,0
	195 400,42
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	46 490,5
	-
	-
	
	
	46 490,5
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	33 910,66
	78 899,05
	27 463,93
	
	
	140 273,64
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	1 825,27
	4 926,86
	1 484,15
	200,0
	200,0
	8 636,28
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	

	5
	Мероприятие 1.1.2
Оснащение необходимым оборудованием и мебелью  общеобразовательные организации
	2026-2030
	- комитет по образованию и делам молодёжи;

- МКОУ «Комарская сош»;

- МКОУ «Хмелевская сош»;

- МКОУ «Стародраченинская сош»;

- Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»).
	8 925,0
	8 925,0
	8 925,0
	100,0
	100,0
	26 975,0
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	8 500,0
	8 500,0
	8 500,0
	-
	-
	25 500,0
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	425,0
	425,0
	425,0
	100,0
	100,0
	1475,0
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	

	6
	Мероприятие 1.1.3
Взаимодействие с органами противопожарной и антитеррористической безопасности по эксплуатации  объектов образования
	2026-2030
	Комитет по образованию и делам 

молодёжи,

МО МВД России «Заринский»,

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах,

- комитет по образованию и делам молодёжи;

- МКОУ «Комарская сош»;

- МКОУ «Хмелевская сош»;

- МКОУ «Стародраченинская сош»;

- Новокопыловская сош филиал  МКОУ «Новомоношкинская сош»).
	7226,44
	5670,0
	6510,0
	200,0
	200,0
	19 806,44
	Всего, в т.ч.
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	6 882,34
	5400,0
	6200,0
	-
	-
	18 482,34
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	344,1
	270,0
	310,0
	200,0
	200,0
	1 324,1
	местный бюджет
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники
	


